| Description |  |
| --- | --- |
| Descriptif de l'AP | Application C# pour la gestion des accès aux bâtiments - Création des interfaces graphiques - Lecture et écriture dans des fichiers |
| Durée estimée | 12 heures |
| Savoir-faire | - S’approprier le contexte du projet - Comprendre la demande - Commenter son code - Travailler en équipe |
| Compétences | Bloc 1 - Support et mise à disposition des services informatiques B1.3 – Développer la présence en ligne de l’organisation |
| Contexte | Contexte M2L |
| Ressources |  |

Vous êtes technicien support à la maison des Ligues de Lorraine. Le projet consiste à diffuser de façon sécurisée le code d'entrée du bâtiment, qui permet d'accéder aux locaux pendant les heures non ouvertes au public.

Concepts du projet DIGICOD

Ressources fournies pour la réalisation du projet

  - Un exemple de fichier digicod_secure.xlsx

  - Un exemple de fichier digicod_perso.xlsx

  - Un exemple de fichier digicod_erreur.xlsx

  - Les fiches d’activité

  - Un projet en exemple pour la gestion de la lecture et l’écriture de fichier

Equipe de développement :

Le travail sera réalisé par équipe de 3 étudiants sur les séances du 06 et du 20 janvier 2022.

Un chef de projet sera nommé dans cette équipe. Il aura pour mission de :

- Planifier les travaux à réaliser,

- Fixer les règles de nommage communes à tous les membres du groupe,

- Coordonner les travaux des membres du groupe,

- Récupérer les applications de son équipe et les incorporer dans un dossier,

- Rendre compte des travaux réalisés à l'aide d'un diaporama lors d’un oral (date à prévoir)

Travail à rendre le 20 janvier :

Le dossier complet contenant 3 applications (une pour chaque étudiants).

Répartition des tâches et activités :

|  | Durée /h | Elève 1 | Elève 2 | Elève 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 - Création interface de connexion | 30 min | X |  | X |
| 02 - Programmation connexion (lecture fichier) | 1h30 | X |  | X |
| 03 - Création interface de cryptage | 30 min | X |  |  |
| 04 – Mise en place des contrôle de validité | 1h30 | X |  |  |
| 05 - Programmation cryptage des mot de passe | 2h30 | X |  |  |
| 06 – Mise en place des alertes | 1h30 | X |  |  |
| 07 – Création interface accès bâtiment | 1h30 |  | X |  |
| 08 – Création interface accès salle info | 1h30 |  | X |  |
| 09- Création interface menu | 30 min |  | X |  |
| 10 – Création interface liste d’erreurs | 1h30 |  | X |  |
| 11 – Simulation accès bâtiment | 2h |  | X |  |
| 12 – Simulation accès salle info | 2h30 |  | X |  |
| 13 – Enregistrement des erreurs | 1h |  | X |  |
| 14 – Création interface consultation liste diffusion | 1h |  |  | X |
| 15 – Mise en place liste de diffusion | 2h |  |  | X |
| 16 – Création interface de modification | 1h |  |  | X |
| 17 – Gestion ajout, suppression, modification liste | 2h30 |  |  | X |
| 18 – Création Trello | 20 min | X |  |  |
| 19 – Création Planning Gantt | 1h | X |  |  |
| 20 – Point équipe et Mise à jour planning Gantt /séance | 20 min | X |  |  |
| 21 – Point équipe / séance | 10 min |  | X | X |
| 21 – Mise à jour Trello / séance | 10 min | X | X | X |